# Proyecto APT – CRM Easy Office

## 1. Descripción del Proyecto APT

El Proyecto APT consiste en el desarrollo de una plataforma integral de gestión de clientes (CRM) para Easy Office. El objetivo principal del proyecto es centralizar la información de los clientes mediante una base de datos propia, reemplazando el uso actual de archivos Excel y reduciendo la cantidad de procesos que actualmente se realizan de manera manual.

La solución contempla la gestión de información de clientes, servicios y documentación, incorporando procesos de generación y gestión de documentos con un flujo de verificación humana y firma electrónica en un ambiente de pruebas. Además, se considera la integración del sitio web de Easy Office con un módulo de comercio electrónico y pasarelas de pago, permitiendo que determinados servicios puedan ser contratados directamente por los clientes.

El sistema también contempla un espacio privado para los clientes, donde podrán consultar información relacionada con sus documentos, correspondencia, pagos y boletas. Por otra parte, los ejecutivos contarán con un dashboard que permitirá visualizar información relevante, mantener la trazabilidad de las acciones realizadas dentro del sistema y recibir alertas relacionadas con cobranza y vencimientos.

Como integrante del equipo de desarrollo, participaré en las distintas etapas del proyecto, aportando principalmente desde mis conocimientos e intereses relacionados con programación, desarrollo web, bases de datos e integración de plataformas. Al mismo tiempo, considero que el proyecto representa una oportunidad para fortalecer especialmente mis conocimientos de arquitectura de software, área que actualmente identifico como una de mis principales oportunidades de mejora.

El proyecto será desarrollado durante las tres fases de la asignatura Capstone, buscando obtener un prototipo funcional implementado en un ambiente de pruebas equivalente al entorno real.

# 2. Relación con las competencias del perfil de egreso

El proyecto CRM Easy Office se relaciona con diversas competencias del perfil de egreso de Ingeniería en Informática. Desde mi perspectiva, las principales competencias que podré aplicar y fortalecer mediante el proyecto son las siguientes:

### a. Ofrecer propuestas de solución informática analizando de forma integral los procesos de acuerdo con los requerimientos de la organización.

El desarrollo del CRM requiere comprender los procesos actuales de Easy Office, identificar sus principales necesidades y analizar cómo una solución informática puede contribuir a optimizarlos.

Esta competencia se relaciona con una de mis fortalezas, ya que me interesa analizar problemas y comprender los requerimientos antes de comenzar a desarrollar una solución.

### b. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo con un diseño definido y escalable en el tiempo.

El proyecto requiere diseñar una base de datos SQL que permita centralizar la información de clientes, servicios, documentos, pagos y otros elementos necesarios para el funcionamiento del CRM.

Esta competencia se relaciona con mis conocimientos en bases de datos y con mi interés por trabajar con información de manera estructurada y escalable.

### c. Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización.

La plataforma requerirá realizar consultas y operaciones sobre la base de datos para registrar, modificar, consultar y relacionar la información de los clientes y sus servicios.

Esta competencia me permitirá aplicar conocimientos adquiridos durante la carrera y continuar desarrollando mi experiencia en el manejo de bases de datos.

### d. Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación.

El CRM requiere desarrollar diferentes componentes de software, tanto para los ejecutivos como para los clientes, utilizando tecnologías de desarrollo web.

Esta competencia se relaciona directamente con mis intereses profesionales, especialmente con mi objetivo de desarrollarme como desarrollador Full Stack.

### e. Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software construido cumple las normas de seguridad exigidas por la industria.

El proyecto contempla autenticación, control de acceso y diferentes niveles de permisos para proteger la información de los clientes.

Si bien tengo conocimientos básicos relacionados con seguridad, considero que esta competencia también representa una oportunidad para seguir fortaleciendo mis conocimientos en seguridad aplicada al desarrollo de software.

### f. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo con los requerimientos de la organización y estándares de la industria.

Esta competencia tiene especial relevancia para mi desarrollo dentro del proyecto, debido a que corresponde a una de las áreas en las que actualmente me siento menos seguro.

El CRM representa una oportunidad para fortalecer mis conocimientos de arquitectura de software, participando en la definición de los componentes del sistema, sus relaciones, responsabilidades e integraciones.

# 3. Relación con mis intereses profesionales

Mis principales intereses profesionales están relacionados con el desarrollo de software, especialmente con el desarrollo Full Stack. Me interesa poder trabajar tanto en el frontend como en el backend de una aplicación y comprender cómo se integran sus diferentes componentes.

También tengo interés en áreas relacionadas con Minería de Datos e Inteligencia de Negocios, ya que me interesa trabajar con información para obtener conocimiento que pueda apoyar la toma de decisiones.

El proyecto CRM Easy Office se relaciona directamente con estos intereses, ya que contempla el desarrollo de una solución web completa, incluyendo frontend, backend, base de datos, integración de plataformas y generación de información para la gestión mediante dashboards.

Además, considero que el proyecto puede ayudarme a fortalecer competencias que actualmente identifico como oportunidades de mejora, principalmente arquitectura de software, pruebas y seguridad.

Mi objetivo profesional es desarrollarme como Full Stack Developer y, a futuro, poder participar en proyectos de desarrollo de software utilizando diferentes tecnologías. Por esta razón, considero que la participación en un proyecto real como el CRM Easy Office constituye una experiencia relevante para mi formación.

# 4. Factibilidad del proyecto

### a. Duración del semestre

El proyecto cuenta con el periodo completo correspondiente a la asignatura Capstone y será desarrollado durante las tres fases establecidas para la asignatura.

### b. Horas asignadas a la asignatura

Las horas correspondientes a la asignatura serán complementadas con trabajo autónomo fuera del horario de clases y reuniones del equipo con el representante de Easy Office.

### c. Materiales requeridos

Para el desarrollo del proyecto se cuenta con los computadores de los integrantes del equipo, herramientas de desarrollo, sistemas de control de versiones, un motor de base de datos SQL y ambientes de prueba para las diferentes integraciones.

Para servicios externos como autenticación, pagos y firma electrónica se contempla utilizar ambientes de prueba o sandbox cuando estos estén disponibles.

### d. Factores externos que facilitan su desarrollo

El proyecto cuenta con requerimientos previamente conversados con el representante de Easy Office, lo que facilita comprender el problema y validar las funcionalidades desarrolladas.

También existen herramientas y ambientes de prueba que permiten trabajar las integraciones externas sin requerir necesariamente su implementación en producción durante el desarrollo académico.

### e. Factores externos que dificultan su desarrollo y formas de solucionarlos

Algunas integraciones, como servicios de autenticación, pagos y firma electrónica, pueden depender de gestiones administrativas, credenciales o configuraciones que no dependen directamente del equipo.

Para reducir este riesgo, se utilizarán ambientes de prueba y simulaciones cuando sea necesario. De esta manera, el equipo podrá desarrollar y validar la lógica de las funcionalidades sin depender completamente de la disponibilidad de los servicios en producción.

# 5. Objetivos

## Objetivo general

Desarrollar e implementar una plataforma integral de gestión de clientes para Easy Office que permita centralizar y proteger la información mediante una base de datos SQL, digitalizar y automatizar procesos relacionados con la contratación de servicios y gestión documental, e integrar estas funcionalidades con el sitio web actual, optimizando los procesos operativos, reduciendo la intervención manual y mejorando la gestión y trazabilidad de las operaciones de la empresa.

## Objetivos específicos

- Diseñar e implementar una base de datos SQL centralizada que reemplace el uso de archivos Excel y permita almacenar de forma estructurada la información de los clientes.

- Implementar un sistema de autenticación y control de acceso que gestione distintos perfiles de usuarios, diferenciando los permisos de administradores, ejecutivos y clientes.

- Desarrollar una interfaz para los ejecutivos que permita registrar, consultar y actualizar la información de los clientes, manteniendo la trazabilidad de las acciones realizadas por cada usuario.

- Integrar el sitio web actual de Easy Office con un sistema de comercio electrónico que permita a los clientes contratar y adquirir determinados servicios de manera autónoma.

- Automatizar el proceso de solicitud y generación de documentos estándar, incluyendo los documentos definidos dentro del alcance del proyecto.

- Diseñar el sistema considerando los requerimientos asociados a los procesos de firma electrónica y la normativa aplicable.

- Incorporar un módulo de seguimiento y visualización de indicadores de gestión que permita controlar información relevante, incluyendo vencimientos de servicios, certificados y documentos.

- Implementar alertas relacionadas con próximos vencimientos y procesos de cobranza.

- Diseñar la solución considerando aspectos de arquitectura, seguridad, integración y escalabilidad.

# 6. Metodología

El proyecto será desarrollado utilizando Extreme Programming (XP). Esta metodología permite trabajar de manera iterativa y adaptativa, algo especialmente importante considerando que los requerimientos pueden ajustarse a medida que el equipo obtiene una comprensión más profunda de los procesos reales de Easy Office.

XP permitirá realizar entregas frecuentes, mantener comunicación constante con el cliente, realizar pruebas de manera continua y corregir problemas durante el desarrollo.

El trabajo se organizará en las siguientes etapas:

### Exploración

Se realizará el levantamiento de requerimientos mediante reuniones con el cliente, observación y análisis de los procesos actuales, identificación de usuarios, problemas y funcionalidades necesarias.

### Planificación

Se definirán las historias de usuario, prioridades, arquitectura de software, modelo entidad-relación, roles y permisos, además de los prototipos iniciales que serán validados con el cliente.

### Iteraciones

El desarrollo se realizará mediante iteraciones de aproximadamente dos semanas. En cada iteración se implementarán historias de usuario priorizadas, realizando pruebas, integración y refactorización.

Cada iteración buscará finalizar con una funcionalidad funcional que pueda ser presentada y validada.

### Pruebas y estabilización

Se realizarán pruebas de aceptación con el cliente, pruebas funcionales y de integración, además de revisiones de control de acceso y seguridad. Los errores serán corregidos de acuerdo con su prioridad y se realizarán pruebas de regresión.

### Implantación y cierre

Finalmente, se realizará el despliegue en un ambiente de pruebas equivalente al entorno real, carga de datos, preparación de documentación, manuales y presentación final.

### Funciones y responsabilidades de los integrantes

Debido a la metodología XP, los integrantes del equipo participaremos en las distintas áreas y módulos del proyecto, evitando una separación rígida de responsabilidades.

Mi participación estará relacionada principalmente con el desarrollo de software, programación web, manejo de bases de datos e integración de componentes. Además, participaré en las actividades de análisis, pruebas, documentación y diseño de la solución.

Esta distribución permitirá que, como integrante del equipo, pueda aplicar mis fortalezas y al mismo tiempo adquirir experiencia en áreas que necesito fortalecer, especialmente arquitectura de software.

# 7. Plan de trabajo

| Competencia o unidad de competencia | Nombre de actividad | Descripción | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis de requerimientos y levantamiento de información | Levantamiento de requerimientos | Recopilar, analizar y documentar las necesidades de Easy Office, identificando procesos, usuarios, problemas y funcionalidades requeridas. | Reuniones con el cliente | 1 semana | Todo el equipo | Validar requerimientos con la empresa. |
| Diseño de software | Diseño de mockups | Elaboración de mockups navegables del dashboard interno y flujo de compra del cliente. | Herramientas de diseño y prototipado | 1-2 semanas | Todo el equipo | Validar con la empresa antes de programar. |
| Arquitectura de software | Diseño arquitectónico | Definir los principales componentes del sistema, sus responsabilidades, relaciones e integraciones. | Herramientas de modelamiento | 1-2 semanas | Todo el equipo | Considerar escalabilidad, mantenibilidad y seguridad. |
| Diseño y gestión de base de datos | Diseño de base de datos | Diseñar el modelo de datos que reemplazará la información almacenada actualmente en Excel. | Motor de base de datos SQL | 1-2 semanas | Todo el equipo | Considerar integridad, seguridad y escalabilidad. |
| Integración de servicios externos | Integración de autenticación y pagos | Conexión con servicios de autenticación y pasarelas de pago en ambientes de prueba. | APIs y credenciales de prueba | 3 semanas | Todo el equipo | Pueden surgir incompatibilidades con el sitio actual. |
| Desarrollo de dashboards | Desarrollo del dashboard y panel de clientes | Construcción del frontend del CRM interno y del sitio de contratación de servicios. | Framework frontend | 2 semanas | Todo el equipo | Considerar roles y permisos. |
| Automatización de procesos | Automatización documental | Generación automática de documentos y firma electrónica en ambiente de prueba. | Plantillas, APIs y proveedor de firma | 2 semanas | Todo el equipo | Validar flujo con el cliente. |
| Desarrollo web e integración | Integración con sitio web actual | Integrar las funcionalidades de contratación y gestión documental con el sitio existente. | Sitio web, frontend y backend | 1 semana | Todo el equipo | Mantener coherencia con la plataforma existente. |
| Gestión del cierre del proyecto | Pruebas integrales y cierre | Realizar pruebas, corregir errores, preparar documentación y presentar la solución final. | Ambiente de pruebas completo | 2 semanas | Todo el equipo | Generar evidencias del funcionamiento. |

# 8. Evidencias

| Tipo de evidencia | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Reunión de toma de requerimientos | Registro de la reunión realizada con Easy Office para conocer sus procesos, necesidades y requerimientos. | Permite demostrar la participación en el levantamiento y análisis de requerimientos. |
| Avance | Modelo de base de datos | Modelo de datos correspondiente a la solución CRM. | Evidencia la aplicación de competencias relacionadas con bases de datos. |
| Avance | Prototipos del sistema | Mockups del CRM, dashboard y flujo de contratación. | Permite demostrar el proceso de diseño previo a la implementación. |
| Avance | Diagrama de arquitectura | Representación de los principales componentes e integraciones de la solución. | Evidencia el trabajo realizado en una de las competencias que buscó fortalecer. |
| Final | CRM funcional | Prototipo funcional implementado en ambiente de pruebas. | Permite demostrar la implementación de las funcionalidades definidas para el proyecto. |

# 9. Abstract

## Resumen en español

El proyecto CRM Easy Office tiene como objetivo desarrollar una plataforma integral para centralizar y gestionar la información de los clientes de la empresa, reemplazando el uso de archivos Excel mediante una base de datos SQL estructurada y segura. La solución busca digitalizar y automatizar procesos que actualmente se realizan de forma manual, incorporando generación y gestión de documentos, verificación humana y firma electrónica en un ambiente de pruebas.

Además, contempla la integración de un módulo de comercio electrónico y pasarelas de pago para facilitar la contratación de servicios directamente desde el sitio web de Easy Office. Los clientes dispondrán de un espacio privado para consultar sus documentos, correspondencia, pagos y boletas, mientras que los ejecutivos contarán con un dashboard para realizar seguimiento de las operaciones, mantener la trazabilidad de las acciones y recibir alertas relacionadas con cobranza y próximos vencimientos.

El proyecto será desarrollado durante las tres fases de la asignatura Capstone, considerando un prototipo funcional implementado en un ambiente de pruebas equivalente al entorno real. Para mí, el proyecto representa además una oportunidad para aplicar conocimientos de programación, desarrollo web, bases de datos e integración de plataformas, mientras fortalezco competencias relacionadas con arquitectura, seguridad y pruebas de software.

## Abstract in English

The CRM Easy Office project aims to develop an integrated platform to centralize and manage the company's customer information, replacing the current use of Excel files with a structured and secure SQL database. The solution seeks to digitize and automate processes that are currently performed manually by incorporating document generation and management, human verification, and electronic signatures in a testing environment.

It also includes the integration of an e-commerce module and payment gateways to allow customers to purchase services directly through the Easy Office website. Customers will have access to a private area where they can review their documents, correspondence, payments, and receipts, while executives will have a dashboard to monitor operations, maintain action traceability, and receive alerts related to collections and upcoming expirations.

The project will be developed throughout the three phases of the Capstone course, with the goal of delivering a functional prototype implemented in a testing environment equivalent to the real environment. From my perspective, the project also represents an opportunity to apply knowledge related to programming, web development, databases, and platform integration, while strengthening competencies in software architecture, security, and software testing.

# 10. Conclusión

El proyecto CRM Easy Office representa una oportunidad para aplicar los conocimientos adquiridos durante mi formación en Ingeniería en Informática dentro de un contexto empresarial real. El desarrollo de la solución involucra diferentes áreas de la carrera, entre ellas programación, desarrollo web, bases de datos, integración de plataformas, automatización de procesos, gestión de proyectos y seguridad.

Desde mi perspectiva profesional, el proyecto se relaciona directamente con mi interés por desarrollarme como Full Stack Developer, ya que permite trabajar con diferentes componentes de una solución informática y comprender cómo estos se integran para responder a las necesidades de una organización.

Además, considero que el proyecto tiene especial valor para mi desarrollo porque me permitirá enfrentar una de las competencias que actualmente identifico como una oportunidad de mejora: la arquitectura de software. Participar en el diseño de la solución me permitirá adquirir mayor experiencia en la definición de componentes, integración de servicios y toma de decisiones técnicas.

El trabajo realizado junto con mis compañeros también permitirá desarrollar habilidades relacionadas con comunicación, colaboración, planificación y resolución de problemas, aspectos necesarios para desempeñarse profesionalmente en proyectos de desarrollo de software.

# 11. Reflexión

El proyecto CRM Easy Office me ha permitido comprender con mayor claridad que el desarrollo de software no consiste solamente en programar una solución, sino que requiere comprender primero las necesidades de la organización, analizar sus procesos y diseñar una alternativa que pueda responder de manera adecuada a ellos.

Una de las principales oportunidades que identifico en este proyecto es poder aplicar las competencias en las que me siento más seguro, como programación, desarrollo web, bases de datos y gestión de proyectos. Estas áreas están directamente relacionadas con mi interés profesional por desarrollarme como Full Stack Developer.

Al mismo tiempo, el proyecto me permitirá trabajar en competencias que considero menos desarrolladas. Principalmente, quiero fortalecer mis conocimientos de arquitectura de software, ya que actualmente es una de las áreas en las que tengo mayor oportunidad de mejora. El diseño de una solución que integra frontend, backend, base de datos y servicios externos representa una buena instancia para adquirir experiencia en esta área.

También considero importante fortalecer mis conocimientos relacionados con pruebas y seguridad. Debido a que el CRM manejará información de clientes y documentos, será necesario considerar mecanismos de autenticación, autorización, control de acceso y validación de las funcionalidades desarrolladas.

Otro aspecto relevante es la experiencia de trabajar con un requerimiento real de una organización. Esto permite comprender que las decisiones de desarrollo deben considerar no solamente aspectos técnicos, sino también los procesos, necesidades y limitaciones del cliente.

Finalmente, considero que el proyecto CRM Easy Office se encuentra alineado con mis proyecciones profesionales, ya que me permite desarrollar competencias relacionadas con el desarrollo Full Stack y, al mismo tiempo, enfrentar áreas que necesito fortalecer. Espero que la participación en este proyecto me permita terminar la carrera con una visión más integral del desarrollo de software y con una mayor preparación para enfrentar futuros proyectos profesionales.