EASY OFFICE · LÍNEA DE DOCUMENTOS XP

Índice de la línea de documentos

Qué documento existe, para qué sirve, quién lo mantiene y cuándo se actualiza

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CRM y E-commerce Easy Office (Proyecto APT · Capstone) |
| Documento | Índice de la línea de documentos |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 28-10-2026 |
| Responsable | Roger Rosas (Coach) |
| Se actualiza | Cada vez que se agrega, archiva o cambia de responsable un documento |

# 1. Propósito

Esta carpeta reúne la documentación mínima y recomendada para trabajar el proyecto CRM y E-commerce Easy Office con Extreme Programming (XP), siguiendo la «Ruta práctica de documentación XP». Parte del estado actual del software (versión 0.3.0 del 27-10-2026) y no reconstruye artificialmente las iteraciones pasadas.

Meta del proyecto: TRL 4 al 20-11-2026 TRL 4 (tecnología validada en laboratorio): los componentes del sistema funcionan integrados y se validan con pruebas en un ambiente controlado, con datos ficticios y servicios externos simulados o de integración. Todo lo construido y esta documentación se entregan el 20-11-2026. Lo que exige un ambiente real (producción, datos reales, firma y pago reales) queda planificado para después de esa fecha.

Regla de la carpeta Una sola fuente de verdad por tema. Si un dato ya vive en el código, en el README técnico o en los scripts SQL, el documento lo enlaza en vez de copiarlo. Cada historia actualiza los documentos que afecta como parte de su Definition of Done.

# 2. Mapa de documentos

| Carpeta | Documento | Para qué sirve | Responsable |
| --- | --- | --- | --- |
| 01-proyecto | 01.1 Inventario inicial | Fotografía de lo que existe: código, módulos, entornos, datos, archivos y pendientes (Fase 0). | Roger Rosas (Coach) |
| 01-proyecto | 01.2 Visión y alcance | Problema, usuarios, objetivos medibles, alcance y fuera de alcance. | Easy Office (Cliente) / Roger Rosas (Coach) |
| 01-proyecto | 01.3 Roles y responsabilidades | Roles XP del equipo y quién asegura cada documento. | Roger Rosas (Coach) |
| 02-producto | 02.1 Product Backlog | Lista única y priorizada de historias y tareas técnicas con estado y versión. | Easy Office (Cliente) / Roger Rosas (Coach) |
| 02-producto | 02.2 Historias y criterios de aceptación | Fichas de las historias del flujo piloto y de las próximas dos iteraciones. | Easy Office (Cliente) / Michelle Gaete (Tester) |
| 02-producto | 02.3 Definition of Ready y Done | Condiciones para iniciar y para cerrar una historia. | Equipo completo |
| 03-iteraciones | 03.1 Plan de entregas | Iteraciones realizadas y planificadas hasta la entrega TRL 4 (20-11-2026). | Roger Rosas (Coach) |
| 03-iteraciones | 03.2 Iteración 04 – Plan | Objetivo, historias, tareas, capacidad y riesgos de la iteración en curso. | Equipo completo |
| 03-iteraciones | 03.3 Retrospectivas | Registro breve de lo aprendido al cerrar cada iteración. | Equipo completo |
| 04-arquitectura | 04.1 Arquitectura general | Capas, componentes, integraciones y flujo principal. | Rodrigo Santis (Programador) |
| 04-arquitectura | 04.2 Modelo de datos | Entidades, relaciones y reglas que aplica la base de datos. | Rodrigo Santis (Programador) |
| 04-arquitectura | 04.3 Contratos de API | Endpoints, autenticación, entradas, salidas y errores. | Rodrigo Santis (Programador) |
| 04-arquitectura | 04.4 Decisiones de arquitectura (ADR) | Decisiones relevantes o difíciles de revertir. | Rodrigo Santis (Programador) / Roger Rosas (Coach) |
| 04-arquitectura | 04.5 Seguridad y riesgos | Roles, permisos, secretos, datos personales y riesgos. | Roger Rosas (Coach) |
| 05-calidad | 05.1 Estrategia de pruebas | Niveles de prueba, herramientas, evidencias y brechas. | Michelle Gaete (Tester) |
| 05-calidad | 05.2 Casos de prueba y defectos | Casos CP-xx y registro de defectos DEF-xx. | Michelle Gaete (Tester) |
| 05-calidad | 05.3 Matriz de trazabilidad | Historia → criterio → prueba → evidencia → versión. | Michelle Gaete (Tester) |
| 06-operacion | 06.1 Despliegue y puesta en marcha | Instalación repetible, publicación y vuelta atrás. | Rodrigo Santis (Programador) |
| 06-operacion | 06.2 Respaldo y recuperación | Qué se respalda, cada cuánto y cómo se restaura. | Rodrigo Santis (Programador) |
| 06-operacion | 06.3 Notas de versión | Qué cambió en cada versión, riesgos y pasos especiales. | Roger Rosas (Coach) |
| 07-usuario | 07.1 Manual de usuario | Tareas del personal en el CRM y del cliente en la tienda y en Mi cuenta. | Michelle Gaete (Tester) |

## 2.1 Documentos que viven fuera de esta carpeta (fuente de verdad)

| Tema | Ubicación | Por qué no se copia aquí |
| --- | --- | --- |
| README técnico | Desarrollo/EasyOfficeWIP/README.md | Instalación, variables, módulos, API y estructura: cambia con el código y se revisa en el mismo commit. |
| Esquema de la base de datos | Desarrollo/base de datos/easyoffice_v2.sql | Es la definición ejecutable; el documento 04.2 solo resume las reglas. |
| Diccionario de datos | Desarrollo/base de datos/diccionario_datos_easyoffice.html | Se genera con npm run db:diccionario (ver TT-04). |
| Especificación del cliente | CRM EASY OFFICE.docx (Easy Office) | Documento original de requisitos; la visión lo resume y el backlog lo convierte en historias. |
| Mockups | Desarrollo/MuckUps/*.html | Diseño de referencia de CRM, tienda y Mi cuenta. |
| Plantillas y formatos de Easy Office | Desarrollo/base de datos/Contratos/ | Contratos Word, planilla con macros y muestra de campos entregados por el cliente. |

# 3. Cómo se relaciona con la ruta XP

| Fase de la ruta | Documentos | Estado al 27-10-2026 |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 · Inventario | 01.1 | Creado |
| Fase 1 · Base del producto | 01.2, 01.3, 02.1, 02.3 | Creado |
| Fase 2 · Documentación funcional | 02.2 | Creado para el piloto e iteraciones 4 y 5 |
| Fase 3 · Documentación técnica | README, 04.1 a 04.5 | Creado (ADR-009 pendiente de decisión) |
| Fase 4 · Calidad y entrega | 05.1 a 05.3, 06.1 a 06.3 | Creado; los casos aún no se ejecutan y no hay pruebas automáticas |
| Fase 5 · Mantenimiento | DoD (02.3) y este índice | Se aplica desde la iteración 04 |

# 4. Lista final de comprobación (por validar)

## 4.1 Base mínima creada

☑ Existe visión y alcance vigentes (01.2).

☑ Existe un backlog único y priorizado (02.1).

☑ Las próximas historias tienen criterios de aceptación (02.2).

☑ El equipo tiene Definition of Ready y Definition of Done (02.3).

☑ Existe un README que permite ejecutar el proyecto (EasyOfficeWIP/README.md).

☐ Las pruebas principales pueden ejecutarse y sus resultados son visibles (pendiente TT-01, TT-02 y ejecución de CP).

☐ Existe una guía de instalación y recuperación probada (06.1 y 06.2 escritas; instalación desde cero y restauración sin probar).

☑ Cada versión tiene una nota de cambios (06.3).

## 4.2 El proyecto puede continuar sin perder trazabilidad

☑ Cada historia puede vincularse con código, prueba y evidencia (05.3).

☑ Las decisiones técnicas importantes están registradas (04.4).

☑ Los diagramas representan el sistema actual (04.1, 04.2).

☑ La documentación tiene responsables claros (01.3 y este índice).

☐ La actualización documental forma parte del cierre de historias (se empieza a aplicar en la iteración 04).

☐ No existen dos documentos que compitan como fuente oficial (revisar sitio duplicado y esquema anterior: ver 01.1).

# 5. Convenciones

- Nombres: «NN.N Título.docx» dentro de la carpeta de su tema. Los documentos obsoletos se mueven a una subcarpeta «archivo», no se dejan junto a los vigentes.

- Identificadores: HU-NN historias, TT-NN tareas técnicas, CA-NN.N criterios, CP-NN casos de prueba, DEF-NN defectos, ADR-NNN decisiones.

- Versiones del software: vMAYOR.MENOR.PARCHE, igual que package.json. Cada versión entregada se etiqueta en git (git tag v0.4.0).

- Fechas en formato DD-MM-AAAA.

# Fuentes

Información tomada de las siguientes fuentes, revisadas al 28-10-2026. Si una fuente cambia, este documento se revisa.

| Fuente | Ubicación | Qué se tomó |
| --- | --- | --- |
| Meta TRL 4 y fecha de entrega 20-11-2026 | Indicadas por Roger Rosas el 28-10-2026 | Nivel de madurez buscado y plazo |
| «Ruta práctica de documentación XP» (guía genérica) | Ruta_Practica_Documentacion_XP_Generica.docx | Estructura de carpetas (§6), paquete mínimo (§2), fases (§3) y lista de comprobación (§9) |
| README técnico | Desarrollo/EasyOfficeWIP/README.md | Documentos técnicos que ya existen y no se duplican |
| Definición de roles del equipo | Indicada por Roger Rosas el 27-10-2026 | Responsables |