EASY OFFICE · LÍNEA DE DOCUMENTOS XP

Visión y alcance

Qué problema resolvemos, para quién y hasta dónde llega el proyecto

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CRM y E-commerce Easy Office (Proyecto APT · Capstone) |
| Documento | Visión y alcance |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 28-10-2026 |
| Responsable | Easy Office (Cliente) · redacta Roger Rosas (Coach) |
| Se actualiza | Al inicio y cuando cambie el alcance |

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Nombre del producto | Plataforma Easy Office: CRM interno + sitio con E-commerce + portal de clientes (Mi cuenta). |
| Problema que resuelve | Easy Office gestiona clientes, contratos y vencimientos en Excel con macros y combina correspondencia para emitir contratos. Hay digitación duplicada, errores, poca trazabilidad, renovaciones que se escapan y los clientes no pueden contratar ni revisar sus servicios en línea. |
| Usuarios principales | Dueños y administradores; ejecutivos; recepción; clientes (empresas y personas) y público que visita el sitio. |
| Objetivo general | Centralizar y proteger la información en una base de datos SQL, digitalizar la contratación y la generación de documentos e integrarlo con el sitio, reduciendo la intervención manual y mejorando la trazabilidad. |
| Nivel de madurez objetivo | TRL 4 (tecnología validada en laboratorio): los componentes del sistema funcionan integrados y se validan con pruebas en un ambiente controlado, con datos ficticios y servicios externos simulados o de integración. Fecha de entrega: 20-11-2026. |
| Objetivos medibles (por validar) | 1) El flujo piloto Domicilio Tributario se completa de punta a punta sin volver a digitar datos del cliente. 2) El 100 % de las altas, cambios y eliminaciones queda en la auditoría. 3) Todo contrato activo tiene alertas a 60/30/15/7 días. 4) Un contrato Word se genera en menos de 1 minuto desde el CRM. 5) Un ejecutivo nuevo registra un cliente sin ayuda técnica. |
| Funciones incluidas | Ver sección 2. |
| Fuera de alcance | Ver sección 3. |
| Restricciones | Ley 19.628 y Ley 21.719 (datos personales), Ley 19.799 (firma electrónica); API de firma sujeta a lo que entregue el proveedor; equipo de 3 personas; entrega final el 20-11-2026; sin presupuesto para servicios pagados durante el proyecto (se usan ambientes de integración gratuitos). |
| Criterio general de éxito | TRL 4 alcanzado: el flujo piloto se ejecuta de punta a punta en laboratorio (CP-30), los casos de prueba de las historias entregadas están ejecutados con evidencia y npm test pasa. Los criterios de éxito de la especificación (§13) que dependen de un ambiente real se validan después. |
| Responsable del producto | Easy Office (Cliente XP): prioriza el backlog y acepta las historias. Interlocutor diario del equipo: Roger Rosas (Coach). |

# 2. Alcance del producto

Alcance completo pedido por Easy Office. Lo que entra en la entrega TRL 4 del 20-11-2026 está en el backlog (02.1): versiones v0.4 y v0.5.

| Área | Incluye |
| --- | --- |
| CRM | Base de datos centralizada; usuarios y permisos por rol; auditoría inalterable; formulario de ingreso con validaciones; búsqueda y ficha del cliente; contratos y servicios; vencimientos y alertas configurables; dashboard. |
| E-commerce | Páginas de servicio, catálogo de planes, formularios por servicio, pago en línea (ambiente de integración de la pasarela o simulador), registro automático en el CRM. |
| Documentos | Plantillas Word, generación automática, versiones, revisión humana, borrador con marca de agua y aceptación del cliente, tickets, documentos iniciales (declaraciones juradas) cuando Easy Office entregue los formatos. |
| Firma electrónica | Para TRL 4: flujo de firma validado con un simulador (TT-05). Integración real con la plataforma de Easy Office después, si su API lo permite. |
| Portal del cliente | Ingreso seguro, servicios, documentos, pagos y tickets. |
| Operación | Para TRL 4: instalación reproducible desde cero, procedimiento de respaldo y guía de despliegue. El ambiente publicado y la migración de la planilla quedan para después. |

# 3. Fuera de alcance (por validar)

- Emisión de boleta o factura electrónica (HU-28): queda preparada en el modelo, no se integra.

- Notificaciones por WhatsApp, lectura OCR de correspondencia y aplicación móvil.

- Cobro recurrente con tarjeta guardada.

- Puesta en producción, publicación en internet (hosting, HTTPS) y uso con clientes reales: corresponden a niveles TRL superiores (ambiente relevante u operativo).

- Migración de la planilla Excel con datos reales de clientes.

- Integración con la API real de la plataforma de firma: para TRL 4 se usa un simulador (TT-05).

- Segundo factor, ficha 360°, bitácora de gestiones, exportación, verificación pública y correspondencia: planificadas para después del 20-11-2026.

- Sucursales o empresas emisoras adicionales más allá de las configurables en los catálogos.

# 4. Flujo objetivo (servicio piloto: Domicilio Tributario)

Cliente → E-commerce → Pago → Generación automática → Firma → CRM → Seguimiento → Recordatorios (especificación, sección 12).

| Paso | Estado v0.3.0 | Historia |
| --- | --- | --- |
| 1. El cliente elige el plan y entrega solo los datos que pide | Hecho | HU-25 |
| 2. Paga en línea y el sistema verifica el pago | Demostración → integración o simulador (HU-27) | HU-27 |
| 3. Se crea o actualiza el cliente y se registra el contrato con inicio y vencimiento | Hecho | HU-26 |
| 4. Se genera el contrato desde la plantilla | Hecho | HU-15, HU-19 |
| 5. El cliente revisa el borrador y lo acepta u objeta | Hecho | HU-20, HU-21 |
| 6. Firma electrónica y recepción del resultado | Simulador en laboratorio (TT-05); real después | TT-05, HU-18 |
| 7. El documento firmado queda asociado al cliente | Con el simulador (TT-05) | TT-05 |
| 8. Seguimiento y recordatorios de vencimiento | Parcial (alertas sí; envío no) | HU-13, HU-14 |

# 5. Supuestos y dependencias del cliente

Easy Office debe entregar (sección 14 de la especificación): listado definitivo de campos, planilla actual para migrar, formatos de declaraciones juradas, documentación de la API de firma, condiciones de la pasarela de pago y definición de usuarios y roles iniciales. Cada entrega pendiente aparece como dependencia en el backlog.

# Fuentes

Información tomada de las siguientes fuentes, revisadas al 28-10-2026. Si una fuente cambia, este documento se revisa.

| Fuente | Ubicación | Qué se tomó |
| --- | --- | --- |
| Meta TRL 4 y fecha de entrega 20-11-2026 | Indicadas por Roger Rosas el 28-10-2026 | Nivel de madurez buscado y plazo |
| Especificación «CRM EASY OFFICE.docx» | Entregada por Easy Office | Problema, objetivos (§2), estructura (§3), alcance (§4 a §11), flujo objetivo (§12), criterios de éxito (§13) e información pendiente (§14) |
| Informe final Fase 2 | Documentos/Fase 2/2.6_Informe Final Proyecto APT CRM Easy Office.docx | Objetivo general, carácter simulado del proyecto y leyes aplicables (19.628, 21.719, 19.799) |
| README técnico | Desarrollo/EasyOfficeWIP/README.md | Estado de cada paso del flujo piloto |
| Definición de roles del equipo | Indicada por Roger Rosas el 27-10-2026 | Responsable del producto |