EASY OFFICE · LÍNEA DE DOCUMENTOS XP

Retrospectivas

Registro breve de aprendizajes y acciones por iteración

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CRM y E-commerce Easy Office (Proyecto APT · Capstone) |
| Documento | Retrospectivas |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 28-10-2026 |
| Responsable | Equipo completo · facilita Roger Rosas (Coach) |
| Se actualiza | Al cerrar cada iteración (máximo 45 minutos) |

Formato: qué funcionó, qué no funcionó, qué probaremos y acciones con responsable. Cada acción se revisa al comienzo de la retrospectiva siguiente.

# Retrospectiva de cierre de la Fase 2 (iteración 03) (por validar)

Punto de partida tomado del informe de Fase 2; el equipo lo confirma o corrige en la reunión.

| Pregunta | Respuestas |
| --- | --- |
| ¿Qué funcionó? | Diseñar primero la base de datos con sus reglas (folios, alertas, RLS, auditoría) dejó la lógica crítica protegida. Usar las plantillas Word reales de Easy Office evitó rediseñar sus formatos. |
| ¿Qué no funcionó? | Requisitos externos sin confirmar (API de firma, pasarela). Sin pruebas automáticas cada cambio se valida a mano. Commits directos a main sin revisión. |
| ¿Qué probaremos? | Pruebas con node:test desde la iteración 04. Ramas cortas por historia y revisión en pareja. |
| Acciones | Pedir a Easy Office fechas para API de firma y pasarela (Coach, 30-10-2026). Crear npm test con primeras pruebas (Tester + Programador, iteración 04). |

# Plantilla para las próximas retrospectivas

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Iteración y fecha |  |
| Participantes |  |
| Revisión de acciones anteriores |  |
| ¿Qué funcionó? |  |
| ¿Qué no funcionó? |  |
| ¿Qué probaremos? |  |
| Acciones (responsable y fecha) |  |
| Cambios a DoR/DoD |  |

# Fuentes

Información tomada de las siguientes fuentes, revisadas al 28-10-2026. Si una fuente cambia, este documento se revisa.

| Fuente | Ubicación | Qué se tomó |
| --- | --- | --- |
| Informe final Fase 2 | Documentos/Fase 2/2.6_Informe Final Proyecto APT CRM Easy Office.docx | Dificultades y ajustes de la Fase 2 (base de la primera retrospectiva) |
| Historial de git | github.com/rogrosas/proyecto_capstone (rama main, hasta el commit 8071a73) | Commits directos a main |