EASY OFFICE · LÍNEA DE DOCUMENTOS XP

Estrategia de pruebas

Qué se prueba, cómo, con qué herramientas y dónde quedan las evidencias

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CRM y E-commerce Easy Office (Proyecto APT · Capstone) |
| Documento | Estrategia de pruebas |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 28-10-2026 |
| Responsable | Michelle Gaete (Tester) |
| Se actualiza | Al agregar un nivel o herramienta de prueba y en cada retrospectiva |

# 1. Estado actual

Brecha principal La versión 0.3.0 no tiene pruebas automatizadas ni script npm test. Las verificaciones se hicieron manualmente sin registro. Desde la iteración 04 ninguna historia se cierra sin sus pruebas (DoD).

# 2. Niveles de prueba

| Nivel | Qué cubre | Herramienta (por validar) | Quién | Cuándo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | src/negocio: validacion.js, camposDocumento.js, reglas de servicios | node:test (incluido en Node 22, sin dependencias) | Programador | Con cada cambio |
| Base de datos | CHECK, folios, vencimientos, alertas, RLS por rol, auditoría inmutable | Script SQL sobre base de prueba EO_ER_prueba | Programador + Tester | Cada cambio de esquema |
| Integración API | Rutas principales con sesión y roles | node:test + fetch contra el servidor y EO_ER_prueba | Tester | Desde la iteración 05 |
| Aceptación | Criterios Dado/Cuando/Entonces de cada historia | Casos CP-xx manuales (05.2) | Tester + Cliente | Al cerrar cada historia |
| Regresión | Casos de las historias hechas | npm test + CP críticos | Tester | Antes de cada versión |

# 3. Datos y ambiente de prueba (laboratorio TRL 4)

Para TRL 4 «laboratorio» significa: la aplicación corriendo en un equipo del equipo con npm start, la base EO_ER_prueba creada desde cero con los scripts, datos ficticios, correo en correos-dev/ y servicios externos simulados o en ambiente de integración (ADR-011).

- Base EO_ER_prueba creada con easyoffice_v2.sql y datos ficticios (correos .test). No usar datos reales de clientes en pruebas.

- Sin SMTP: los correos quedan en correos-dev/ y sirven como evidencia.

- Pagos con tarjetas de prueba del ambiente de integración de la pasarela (HU-27).

# 4. Evidencias (por validar)

- Carpeta: linea de documentos/05-calidad/evidencias/ con nombre CP-NN_AAAA-MM-DD.png (o .txt para salidas de consola).

- Pruebas automáticas: salida de npm test y, desde TT-03, la ejecución en GitHub Actions.

- Cada evidencia se enlaza en la matriz de trazabilidad (05.3).

# 5. Criterios de salida de una versión (y de la entrega TRL 4)

☐ npm test en verde.

☐ Todos los CP de las historias de la versión ejecutados y aprobados.

☐ Sin defectos críticos o altos abiertos.

☐ Regresión de CP-01 a CP-18 aprobada.

☐ Para la entrega TRL 4: CP-30 (flujo piloto de punta a punta) aprobado con evidencia y la aplicación instalada desde cero siguiendo 06.1.

☐ Aceptación del Cliente registrada.

# Fuentes

Información tomada de las siguientes fuentes, revisadas al 28-10-2026. Si una fuente cambia, este documento se revisa.

| Fuente | Ubicación | Qué se tomó |
| --- | --- | --- |
| Meta TRL 4 y fecha de entrega 20-11-2026 | Indicadas por Roger Rosas el 28-10-2026 | Nivel de madurez buscado y plazo |
| «Ruta práctica de documentación XP» (guía genérica) | Ruta_Practica_Documentacion_XP_Generica.docx | Pruebas y evidencias (§1.1, §3.5) y criterios de cierre |
| Configuración del proyecto | EasyOfficeWIP/package.json, .env.example, src/config/index.js | Ausencia de script de pruebas en package.json |
| README técnico | Desarrollo/EasyOfficeWIP/README.md | Modo de correo sin SMTP (correos-dev/) |