EASY OFFICE · LÍNEA DE DOCUMENTOS XP

Casos de prueba y registro de defectos

Casos CP-xx vinculados a historias y registro de defectos DEF-xx

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CRM y E-commerce Easy Office (Proyecto APT · Capstone) |
| Documento | Casos de prueba y registro de defectos |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 28-10-2026 |
| Responsable | Michelle Gaete (Tester) |
| Se actualiza | Al preparar una historia (caso previsto) y al ejecutarla (resultado y evidencia) |

CP-01 a CP-18 cubren historias ya construidas y deben ejecutarse para aceptarlas. CP-19 a CP-29 corresponden a historias pendientes; los marcados «Después de TRL 4» no se ejecutan antes del 20-11-2026. CP-30 es la prueba principal de la validación TRL 4: el flujo piloto completo. Ningún caso se ha ejecutado todavía.

# 1. Casos de prueba

| ID | Historia | Objetivo | Precondiciones | Pasos | Resultado esperado | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| CP-01 | HU-01 | Ingreso correcto del personal | Usuario ejecutivo activo creado con npm run crear-usuario | Ingresar a /crm con correo y contraseña válidos | Se abre el Dashboard; registros_actividad tiene LOGIN con IP | Sin ejecutar |  |
| CP-02 | HU-01, HU-05 | Bloqueo por intentos fallidos | Usuario activo | Ingresar 11 veces con contraseña errónea dentro de 15 minutos | Desde el intento 11 responde 429; quedan LOGIN_FALLIDO en la auditoría | Sin ejecutar |  |
| CP-03 | HU-02 | Ejecutivo no elimina clientes | Sesión de ejecutivo; cliente de su cartera | DELETE /api/crm/clientes/:id (o botón Eliminar) | 403 «Solo un administrador puede eliminar clientes»; el cliente sigue existiendo | Sin ejecutar |  |
| CP-04 | HU-02 | Cartera del ejecutivo (RLS) | Dos ejecutivos con clientes distintos (datos de muestra v2) | Ingresar como ejecutivo A y listar clientes y contratos | Solo aparecen los de A; GET de un id de B responde 404 | Sin ejecutar |  |
| CP-05 | HU-03 | Auditoría con valores y protegida | Cliente existente | 1) Cambiar el correo del cliente. 2) En pgAdmin, como rol_admin, intentar DELETE FROM registros_actividad | 1) Fila UPDATE con valores_anteriores y valores_nuevos. 2) Error: la auditoría es inmutable | Sin ejecutar |  |
| CP-06 | HU-06 | RUT inválido | Sesión de ejecutivo | Crear cliente con RUT 12345678-0 (dígito verificador erróneo) | Error de validación junto al campo; no se crea el cliente | Sin ejecutar |  |
| CP-07 | HU-06 | Cliente duplicado | Cliente con RUT X existente | Crear otro cliente con el mismo RUT | Error 409 indicando que el RUT ya existe | Sin ejecutar |  |
| CP-08 | HU-10, HU-11 | Folio y vencimiento automáticos | Cliente, sucursal LF y servicio activo | Crear contrato de 12 meses desde hoy con un servicio sin precio | Folio LF-NNNN-2026, vencimiento = inicio + 12 meses − 1 día, precio copiado del catálogo | Sin ejecutar |  |
| CP-09 | HU-13 | Alertas 60/30/15/7 | Plazos activos por defecto | Crear contrato que vence en 90 días | Existen 4 alertas con las fechas correctas, no notificadas | Sin ejecutar |  |
| CP-10 | HU-12 | Renovación enlazada | Contrato activo por vencer | Renovar contrato | Nuevo contrato con contrato_anterior_id = anterior y nuevo folio | Sin ejecutar |  |
| CP-11 | HU-15 | Contrato Word generado | Plantilla «CONTRATO DE SERVICIOS OFICINA…» asignada | Generar contrato Word y descargarlo | El .docx abre en Word con los campos completos y sin vínculo al Excel; ruta en generados/2026/ | Sin ejecutar |  |
| CP-12 | HU-16 | Nueva versión y bloqueo | Documento en borrador generado una vez | 1) Regenerar. 2) Aprobar y volver a regenerar | 1) Existe versión 2 con hash. 2) El sistema impide regenerar | Sin ejecutar |  |
| CP-13 | HU-19, HU-25, HU-26 | Compra web registrada en el CRM | Plan dom-anual con plantilla vinculada | Comprar en /contratar como persona nueva | Cliente origen web, contrato y pago pendientes, documento del plan y correo con enlace de contraseña | Sin ejecutar |  |
| CP-14 | HU-20 | Aceptar borrador | Documento publicado al cliente | En Mi cuenta abrir el borrador, marcar conformidad y aceptar | Se ve marca de agua; tras aceptar se descarga el Word; quedan aceptado_en/por/ip | Sin ejecutar |  |
| CP-15 | HU-21 | Objetar con ticket | Documento publicado | Enviar ticket «datos_incorrectos» desde el borrador | Documento objetado; ticket abierto visible en CRM → Tickets | Sin ejecutar |  |
| CP-16 | HU-09, HU-29, HU-30 | Ingreso empresa con persona autorizada | Empresa con persona autorizada y contraseña creada | Ingresar como Empresa con RUT + correo + contraseña | Panel con servicios, documentos y pagos solo de esa empresa | Sin ejecutar |  |
| CP-17 | HU-29 | Enlace de contraseña de un solo uso | Solicitud de enlace enviada (correos-dev/) | 1) Usar el enlace. 2) Usarlo otra vez. 3) Usar uno con más de 15 minutos | 1) Define contraseña. 2) y 3) El enlace no es válido | Sin ejecutar |  |
| CP-18 | HU-17 | Sin aprobación no hay firma | Documento con requiere_revision = true en borrador | Cambiar estado a enviado_firma sin aprobar | La base rechaza el cambio; el estado no cambia | Sin ejecutar |  |
| CP-19 | HU-04 | Ingreso con TOTP | Usuario con TOTP activo | Ingresar con código correcto y luego con código erróneo | Correcto: entra. Erróneo: no entra y suma intento fallido | Después de TRL 4 |  |
| CP-20 | HU-07 | Búsqueda por distintos datos | Datos de muestra v2 | Buscar por RUT con y sin puntos, correo, celular, folio y filtrar por servicio | Cada búsqueda devuelve el cliente esperado | Sin ejecutar |  |
| CP-21 | HU-08, HU-36 | Ficha 360° con gestiones | Cliente con contrato, documento y pago | Registrar una gestión y abrir la ficha | La ficha muestra todas las secciones y la gestión nueva | Después de TRL 4 |  |
| CP-22 | HU-14 | Aviso automático diario | Contrato con alerta para hoy, cliente con correo | Ejecutar la tarea diaria dos veces | Un solo correo; alerta notificada con canal correo | Sin ejecutar |  |
| CP-23 | HU-22 | Verificación por código | Documento firmado con código | Consultar el código válido y uno inventado | Válido muestra datos mínimos; inventado indica «no válido» | Después de TRL 4 |  |
| CP-24 | HU-27 | Pago confirmado | Ambiente de integración de la pasarela elegida o simulador de pago | Comprar y pagar con tarjeta de prueba; repetir con tarjeta rechazada | Pago aprobado: pagado con id de transacción. Rechazado: contrato sigue pendiente | Sin ejecutar |  |
| CP-25 | HU-33 | Dashboard por período | Ventas en varios meses | Cambiar el período del Dashboard | Los indicadores cambian y coinciden con una consulta SQL de control | Sin ejecutar |  |
| CP-26 | HU-37 | Exportación CSV | Listado de clientes filtrado | Exportar CSV y abrirlo en Excel | Acentos correctos, columnas separadas, solo filas visibles; registro en auditoría | Después de TRL 4 |  |
| CP-27 | HU-39 | Restauración de respaldo | Respaldo del día | Restaurar en EO_ER_prueba y abrir el CRM contra esa base | El CRM funciona y los conteos de tablas coinciden con el origen | Sin ejecutar |  |
| CP-28 | TT-01 | Pruebas automáticas de negocio | Repositorio clonado y npm install | npm test | Todas las pruebas pasan; el resultado se ve en la consola y en GitHub Actions | Sin ejecutar |  |
| CP-29 | TT-02 | Pruebas de reglas de la base | PostgreSQL local | Ejecutar el script de pruebas SQL sobre una base vacía | Todas las verificaciones informan OK | Sin ejecutar |  |
| CP-30 | HU-25, HU-26, HU-27, HU-15, HU-20, TT-05, HU-13 | Flujo piloto Domicilio Tributario de punta a punta (validación TRL 4) | Base EO_ER_prueba con datos ficticios; plantilla de domicilio vinculada a dom-anual; simuladores activos | Comprar dom-anual en /contratar, pagar, aceptar el borrador en Mi cuenta, firmar con el simulador y revisar el CRM | Cliente, contrato, pago pagado, documento firmado con código y alertas 60/30/15/7 creados sin digitar datos en el CRM | Sin ejecutar |  |

# 2. Plantilla de ejecución detallada

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| ID | CP-__ |
| Historia vinculada | HU-__ |
| Objetivo |  |
| Precondiciones |  |
| Pasos |  |
| Resultado esperado |  |
| Resultado obtenido |  |
| Estado | Aprobado / Fallido / Bloqueado |
| Evidencia |  |
| Ejecutado por y fecha |  |

# 3. Registro de defectos

| ID | Fecha | Caso / Historia | Descripción | Severidad | Estado | Responsable | Versión corregida |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 |  |  |  | Crítica / Alta / Media / Baja | Abierto |  |  |

# Fuentes

Información tomada de las siguientes fuentes, revisadas al 28-10-2026. Si una fuente cambia, este documento se revisa.

| Fuente | Ubicación | Qué se tomó |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog y casos de prueba de esta carpeta | 02.1, 02.2 y 05.2 | Historias y criterios que verifica cada caso |
| Código fuente v0.3.0 | Desarrollo/EasyOfficeWIP/src y public | Resultados esperados de las historias hechas |
| Esquema de base de datos v2 | Desarrollo/base de datos/easyoffice_v2.sql | Reglas verificadas en la base |
| «Ruta práctica de documentación XP» (guía genérica) | Ruta_Practica_Documentacion_XP_Generica.docx | Plantilla de caso de prueba (§5.8) |