EASY OFFICE · LÍNEA DE DOCUMENTOS XP

Matriz de trazabilidad

Historia → criterios → pruebas → evidencia → versión → estado

| Campo | Detalle |
| --- | --- |
| Proyecto | CRM y E-commerce Easy Office (Proyecto APT · Capstone) |
| Documento | Matriz de trazabilidad |
| Versión | 1.1 |
| Fecha | 28-10-2026 |
| Responsable | Michelle Gaete (Tester) |
| Se actualiza | Al cerrar cada historia y antes de cada versión |

«Hecha · aceptación pendiente» indica que la función está en la versión 0.3.0 pero aún no se ejecutaron sus casos ni la aceptó el Cliente. Al aprobarse, la evidencia pasa a ser el archivo en 05-calidad/evidencias y el estado a «Aceptada».

| Historia | Título | Criterios | Pruebas | Evidencia (código / commit) | Versión | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HU-01 | Inicio de sesión del personal | CA-01.1 a .4 | CP-01, CP-02 | src/negocio/servicios/auth.servicio.js · commit 42a7abc | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-02 | Permisos por rol y cartera | CA-02.1 a .3 | CP-03, CP-04 | easyoffice_v2.sql §14–15 (RLS y GRANT) · clientes.servicio.js | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-03 | Auditoría inalterable | CA-03.1 a .2 | CP-05 | fn_registrar_actividad / trg_auditoria_inmutable · módulo Auditoría · commit d58f08c | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-04 | Segundo factor (TOTP) para el personal | CA-04.1 a .4 | CP-19 | — | Después de TRL 4 | Pendiente |
| HU-05 | HTTPS, cabeceras seguras y límite de peticiones | Por definir | CP-02 | Límite de intentos en login y portal (config/index.js) | Después de TRL 4 | Parcial |
| HU-06 | Registrar cliente con validaciones | Por definir | CP-06, CP-07 | clientes.servicio.js · validacion.js · fn_rut_valido | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-07 | Búsqueda y filtros de clientes | CA-07.1 a .4 | CP-20 | clientes.repositorio.js: busca por razón social, nombre de fantasía, RUT y folio, y filtra por estado; faltan correo, celular, servicio, fechas y ejecutivo | v0.4 | Parcial |
| HU-08 | Ficha 360° del cliente | CA-08.1 a .2 | CP-21 | Ficha actual: datos, contratos, documentos, acceso al portal | Después de TRL 4 | Parcial |
| HU-09 | Autorizar accesos al portal | Por definir | CP-16 | PUT /clientes/:id/accesos · cuentas_portal · commit 8071a73 | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-10 | Crear contrato con folio automático | Por definir | CP-08 | fn_asignar_folio · fn_defaults_contrato · contratos.servicio.js | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-11 | Servicios del contrato (Anexo 1) | Por definir | CP-08 | POST /contratos/:id/servicios · contrato_servicios | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-12 | Renovar contrato | Por definir | CP-10 | POST /contratos/:id/renovar · contrato_anterior_id | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-13 | Alertas de vencimiento configurables | CA-13.1 a .2 | CP-09 | fn_generar_alertas · config_alertas · módulo Renovaciones | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-14 | Envío automático de avisos de vencimiento | CA-14.1 a .4 | CP-22 | Hoy el CRM solo marca la alerta como notificada (canal «manual»); no envía correo (contratos.servicio.js, alertas.repositorio.js) | v0.4 | Pendiente |
| HU-15 | Generar contrato Word desde plantilla | CA-15.1 a .3 | CP-11 | src/datos/word.js · archivos.servicio.js · commit 42a7abc | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-16 | Versionado de documentos | Por definir | CP-12 | documento_versiones (hash_sha256) | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-17 | Revisión humana antes de firma | Por definir | CP-18 | CHECK de documentos (requiere_revision) · POST /documentos/:id/aprobar | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-18 | Integración con la plataforma de firma electrónica | Por definir | — | Hoy se registra a mano el id externo (firma_id_externo) | Después de TRL 4 | Bloqueada |
| HU-19 | Documentos de la tienda vinculados a planes | Por definir | CP-13 | plantilla_planes · camposDocumento.js · commit 8071a73 | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-20 | Borrador con marca de agua y aceptación | CA-20.1 a .3 | CP-14 | entrega.servicio.js · GET /api/cliente/documentos/:id/borrador | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-21 | Tickets por documentos objetados | Por definir | CP-15 | tickets · módulo Tickets del CRM | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-22 | Verificación pública por código | CA-22.1 a .3 | CP-23 | — | Después de TRL 4 | Pendiente |
| HU-23 | Declaraciones juradas (domicilio y soltería) | Por definir | — | — | Si hay capacidad | Bloqueada |
| HU-24 | Sitio y páginas de servicio | Por definir | — | public/*.html · catalogo.js (fuente única de planes) | v0.2 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-25 | Contratación en línea en 4 pasos | CA-25.1 a .3 | CP-13 | contratar.js · tienda.servicio.js · GET /planes/:codigo/preguntas | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-26 | Registro automático de la compra en el CRM | CA-26.1 a .3 | CP-13 | POST /api/tienda/compras (origen = web) | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-27 | Pago en línea con confirmación | CA-27.1 a .4 | CP-24 | Hoy el cobro es de demostración: el pago queda pendiente | v0.5 | Pendiente |
| HU-28 | Boleta o factura electrónica | Por definir | — | Columnas tipo_dte / folio_dte ya existen en pagos | Después de TRL 4 | Pendiente |
| HU-29 | Ingreso al portal (empresa o persona) | Por definir | CP-16, CP-17 | portal.servicio.js · cuentas_portal · commit 8071a73 | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-30 | Panel del cliente | Por definir | CP-16 | GET /api/cliente/panel · public/js/cuenta.js | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-31 | Correspondencia del domicilio tributario | Por definir | — | La sección muestra que aún no está conectada | Después de TRL 4 | Pendiente |
| HU-32 | Saldo de firmas | Por definir | — | — | Después de TRL 4 | Pendiente |
| HU-33 | Dashboard con filtros por período | CA-33.1 a .2 | CP-25 | dashboard.servicio.js: activos, nuevos del mes, vencidos, vencen en 30 días, ventas de 7 días por pasarela y carga por ejecutivo; faltan período, ventas por servicio y por ejecutivo | v0.4 | Parcial |
| HU-34 | Registro de pagos y cuotas | Por definir | — | pagos.servicio.js · módulo Ventas y pagos | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-35 | Administración de usuarios, roles y catálogos | Por definir | — | administracion.servicio.js · catalogos.definiciones.js | v0.3.0 | Hecha · aceptación pendiente |
| HU-36 | Bitácora de gestiones del cliente | CA-36.1 a .2 | CP-21 | — | Después de TRL 4 | Pendiente |
| HU-37 | Exportar listados a Excel/CSV | CA-37.1 a .2 | CP-26 | — | Después de TRL 4 | Pendiente |
| HU-38 | Migración de la planilla Excel actual | Por definir | — | origen = migracion ya existe en clientes y contratos | Después de TRL 4 | Pendiente |
| HU-39 | Respaldo automático de la base y de los archivos | CA-39.1 a .3 | CP-27 | — | Si hay capacidad | Pendiente |
| HU-40 | Ambiente de pruebas y despliegue | Por definir | — | — | Después de TRL 4 | Pendiente |
| HU-41 | Derechos del titular (Ley 21.719) | Por definir | — | Consentimiento en clientes; faltan pantallas | Después de TRL 4 | Parcial |
| HU-42 | Aplicar la matriz de permisos por rol | CA-42.1 a .2 | — | roles_permisos se carga al iniciar sesión y solo se muestra en el CRM; las reglas usan admin / no admin (auth.servicio.js, main.js) | v0.4 | Pendiente |
| TT-05 | Simulador de firma electrónica para laboratorio | CA-05.1 a .3 | CP-30 | — | v0.5 | Pendiente |
| TT-01 | Pruebas automáticas de la capa de negocio | Por definir | CP-28 | — | v0.4 | Pendiente |
| TT-02 | Pruebas de la base de datos (reglas y RLS) | Por definir | CP-29 | — | v0.4 | Pendiente |
| TT-03 | Integración continua en GitHub | Por definir | — | — | v0.5 | Pendiente |
| TT-04 | Diccionario de datos sobre el esquema v2 | Por definir | — | package.json (script db:diccionario) | v0.4 | Pendiente |

# Fuentes

Información tomada de las siguientes fuentes, revisadas al 28-10-2026. Si una fuente cambia, este documento se revisa.

| Fuente | Ubicación | Qué se tomó |
| --- | --- | --- |
| Product Backlog y casos de prueba de esta carpeta | 02.1, 02.2 y 05.2 | Historias, criterios y casos |
| Historial de git | github.com/rogrosas/proyecto_capstone (rama main, hasta el commit 8071a73) | Commits citados como evidencia |
| Código fuente v0.3.0 | Desarrollo/EasyOfficeWIP/src y public | Archivos citados como evidencia |
| «Ruta práctica de documentación XP» (guía genérica) | Ruta_Practica_Documentacion_XP_Generica.docx | Formato de la matriz (§5.9) |